מבוא למחשוב ענן - סמסטר חורף התשפו

תרגיל בית 3 -– עבודה בצוותי העבודה

מועד הגשה: 1.7.26

המשימה בתרגיל זה: סיום בניית המערכת, - איטרצית פיתוח מס 2

https://drive.google.com/file/d/1ELLkok1qV47H8QoODTe39EaNQmHIi6DU/view?usp=sharing

https://github.com/linoy25/Project-OnlyPlants.git

| קישור למחברת ההגשה: |  |
| --- | --- |
| קישור לתיקיית גיט: |  |

שימו לב: למטלה זו שלושה  חלקים

חלק ראשון. (10 נקודות).
עליכם להגדיר את בעלי התפקידים לאיטרציה זו (יש להחליף מתרגיל בית 2) יש לרשום מי מהנדס.ת המערכת, האחראי.ת בתרגיל זה.

מהנדסת המערכת והאחראית בתרגיל זה: תהילה בן דהן

| שם חבר הצוות | משימות שהוקצו | משימות שהושלמו | Acceptance test – בדיקת קבלה |
| --- | --- | --- | --- |
| תהילה בן דהן | -ניהול אינטגרציה כוללת של איטרציית הפיתוח השנייה. -בדיקה וכיול של כל מסכי המערכת מתרגיל 2. -ביצוע ניתוח נתונים סטטיסטי מהDB-והפקת גרף חיתוך נתונים מותאם. | -כל מסכי המערכת עובדים בצורה תקינה ומסונכרנים. -הופק גרף מבוסס Matplotlib המציג מגמות לחות וטמפרטורה. | הרצת האפליקציה ב-Gradio ואימות שכל הטאבים נפתחים ללא קריסות. הפעלת פונקציית הניתוח ואימות שהגרף מתחדש ומציג מידע אמיתי שנמשך מהענן. |
| לינוי כהן | -אפיון ומימוש ממשק משחוק בתוך ה-UI. -מימוש הבונוס: ארכיטקטורת סוכן חכם במודל Sense-Think-Act לבקרת אקלים אוטונומית במערכת. | -שולבו אלמנטים של נקודות זכות ותגים למשתמש על טיפול נכון בצמח. -מומשה בהצלחה מחלקת הסוכן החכם המנטרת את הDB-ומפעילה התראות אוטומטיות בקוד. | הזנת ערכי חיישן חריגים (למשל יובש קיצוני) ואימות שהסוכן "חושב" ומפעיל פעולת מנע והתראה בUI-ביצוע פעולת טיפול ואימות שחיווי הנקודות עולה בהתאם. |
| ירדן בן שיטרית | -מיפוי וריכוז האתגרים הטכנולוגיים שעלו בפיתוח והפתרונות עבורם . -כתיבת תיק למתכנת מקיף לפרויקט. | -נכתבו אתגרים וההתמודדות. -נבנה תיק מתכנת הכולל את שמות הקבצים המרכזיים, הפונקציות הראשיות ותבניות עיצוב מעניינות. | מעבר על התיעוד הטכני ואימות שכל פונקציות הליבה של מנוע ה-RAG, הIoT- והסוכן החכם מתועדות ומאפשרות למתכנת חיצוני להבין את הארכיטקטורה במלואה. |
| יובל רוטנברג | -כתיבת תיק למשתמש מקיף עבור האפליקציה. -הטמעת עקרונות של שקיפות אלגוריתמית בהסברים למשתמש הקצה לגבי פעולת ה-AI ומנוע החיפוש. | -נבנה מדריך משתמש שלם הכולל הסבר כללי, פירוט מסכים, תרשימי מעברים ופתרון טעויות אפשריות. -נוסף הסבר מונגש על אופן פעולת הAI-. | ביצוע בדיקת שמישות מול חבר צוות אחר באמצעות המדריך בלבד, כדי לוודא ניווט חלק במערכת, הבנת תפוקות הAI- ויכולת פתרון תקלות עצמאית. |

חלק שני: בניית המערכת (70 נקודות)

עליכם לסיים את בניית המערכת.

בפרט, יש לוודא קיום של כלל האלמנטים הבאים:

- כל הפיצ'רים שהתחלתם לממש בתרגיל בית 2 (35 נקודות) :  
 - יש לוודא שכל המסכים תקינים ועובדים כראוי, בקולאב, ולעבוד עם firebase לצורך שמירת האינדקס ונתוני החיישנים.

- על כל המסכים להופיע באפליקציה יחידה, תא בודד. אין לשים פיצ'רים שונים בתאים שונים.

- יש לממש מנוע חיפוש מבוסס RAG המבוסס על מאמרים הרלוונטיים לאפליקציה שלכם. מנוע זה צריך להשתמש ב- LLM חיצוני אשר יחזיר תשובות אמיתיות המבוססות על המאמרים.

- יש לממש פונקציונליות של העלאת תמונה למערכת, וחיפוש בדאטהסט של HF לצורך השוואת מצב הצמח (אין חובה להגיע לזיהוי מדויק או לחשב דיוק של פעולה זו).

-  אין להשאיר קישורים או כפתורים למסכים שלא קיימים.

- יש לממש צטבוט שישולב במערכת, מבוסס AI (כפי שלמדתם בתרגול 9), העונה בצורה  
    אינטליגנטית לשאלות המשתמש.

- יש לוודא שניתן להריץ את הפרויקט מהמחברת בלבד , ללא כל צורך בהטענה של קבצים נוספים  או יציאה למערכת חיצונית (כגון FLASK). ניתן לעשות שימוש ב gradio, יש לוודא כי האתר עולה ופועל כיאות.

- שימוש ב -microservices (תרגול 8)- עליכם לעשות שימוש לפחות בשניים. פרטו באילו שירותים עשיתם שימוש, ומה היתרון בשימוש בשירותים אלו. (10 נקודות)

בפרויקט שלנו יישמנו ארכיטקטורה מבוזרת המסתמכת על מיקרו-שירותים כדי להבטיח מדרגיות ולמנוע קריסה של המערכת כולה אם רכיב אחד כשל. השתמשנו במספר שירותים חיצוניים ופנימיים, להלן שניים מרכזיים:

- שירות מודל שפה וטקסט:

תיאור: שירות API חיצוני מנוהל שאחראי באופן בלעדי על עיבוד שפה טבעית, יצירת תשובות בצ'אטבוט הבוטני, וניתוח טקסטים אקדמיים במנוע הRAG-  שלנו.

היתרון: שימוש בשירות זה מאפשר לנו להוריד את עומס החישוב של עיבוד שפה טבעית מהשרת המקומי שלנו.

- שירות מסד נתונים וגיבוי ענן:

תיאור: שירות מבוסס ענן המשמש כמיקרו-שירות לשמירת מצב . הוא מנהל שתי משימות עצמאיות: שמירת קריאות  IoTמשרת ה Proxy -, וניהול הCache-  של אינדקס המאמרים.

היתרון: במידה ושרת חיישני הIoT-  החיצוני נופל, אפליקציית הליבה שלנו לא קורסת. במקום זאת, היא פונה באופן אוטומטי לשירות הFirebase-  ומושכת ממנו נתוני היסטוריה. הניתוק הזה בין שכבת איסוף הנתונים לשכבת שמירת הנתונים מבטיח זמינות גבוהה למערכת.

- מהם ה -KPI הרלוונטיים בפרויקט שלכם? הסבירו. (10 נקודות)

על מנת להעריך את הצלחת המערכת והבריאות שלה, הגדרנו את הKPIs-  הבאים:

- זמינות המערכת: מדד קריטי הבוחן את אחוז הזמן שבו המערכת מצליחה לשאוב נתוני אמת מהחיישנים ללא צורך במעבר למצב שגיאה או גיבוי. נמדד בפרויקט על ידי דגל הסטטוס sensors_online_status  המטרה היא להבטיח רציפות תפקודית במעקב אחר הסחלבים.

- זמן תגובת רשת:  הזמן שלוקח לשירותי הAI-  להחזיר תשובה מרגע בקשת המשתמש. מכיוון שמדובר באפליקציה אינטראקטיבית, המתנה ארוכה עלולה לתסכל את המשתמש. התמודדנו עם מדד זה על ידי טעינה מקומית של מודל הראייה הממוחשבת וכיבוי "זמן החשיבה" של מודל ה.LLM-

- מעורבות ושימור משתמשים :נמדד באמצעות מודול הGamification-  שלנו (לוח המשימות). הKPI - נבחן על פי כמות הנקודות משחוק הממוצעת שמשתמש צובר ביום, ומספר המשימות היומיות/שבועיות שהוא משלים. זהו מדד עסקי המעיד על כך שהמשתמש אכן מתחזק את הצמחים ומשתמש במערכת באופן יומיומי.

- מידע עתק: השתמשו במודלים שהוצגו בשבוע 9 ובצעו ניתוח על המידע שהגיע מהחיישנים ושמרתם ב DB. הציגו בוורד גרף נתונים של חיתוך לבחירתכם (5 נקודות).

- אתגרים שעלו במהלך העבודה , וכיצד התמודדתם איתם (לדוגמא- DB גדול מדי, יצירת ויזואליזציה, מבנה הקוד וכו). (5 נקודות).

במהלך הפיתוח נתקלנו במספר אתגרים טכנולוגיים בעבודה מול סביבות ענן וספריות צד-שלישי:

- אתגר חסימות רשת ומודלים חינמיים :

הבעיה : כאשר השתמשנו בAPI-  הציבורי של Hugging Face לזיהוי מחלות בעלים, נתקלנו בשגיאות HTTPSConnectionPool  בגלל חסימות רשת של Colab וזמני המתנה ארוכים.

הפתרון:  שינינו לחלוטין את הגישה הארכיטקטונית ועברנו להרצה מקומית בBackend-השתמשנו בtransformers pipeline-  כדי להוריד את משקלי מודל ישירות לזיכרון של ה-Colab  בטעינה ראשונה . זה ביטל לחלוטין את התלות ברשת החיצונית והוריד את זמן סריקת התמונה למאיות שנייה.

- אתגר חוסר יציבות בשרת החיישנים:

הבעיה:  השרת שסיפק את נתוני החיישנים נטה לקרוס או להשהות תגובה.

הפתרון:  פיתחנו מנגנון Fallback כאשר פונקציית fetch_iot_data  קורסת או לא מקבלת מענה, היא תופסת את השגיאה ומושכת באופן אוטומטי את קריאת החיישנים האחרונה התקינה שגובתה בFirebase - , תוך הצגת חיווי Offline ברור למשתמש במסך, ללא קריסת הממשק.

- יש להוסיף ממשק כלשהו של משחוק כרצונכם (אלמנט בודד כגון צבירת נקודות, תגים, שלבים וכו). (5 נקודות).

- בונוס - ממשו לוגיקת סוכן לצורך כלשהו של המערכת . הסבירו כיצד מתבטא בקוד (5 נקודות).

בפרויקט מומשה לוגיקת סוכן אוטונומי הפועל לפי מודל ה Sense-Think-Act- (חישה, חשיבה, פעולה) לצורך בקרת אקלים אקטיבית ושמירה על חיי הסחלבים.

חישה: בכל פעם שהמשתמש או המערכת מושכים נתונים, הסוכן קורא את מדדי הליבה מתוך system_state.

חשיבה : הסוכן מנתח את הנתונים בזמן אמת מול ספי סיבולת שהוגדרו מראש לסחלבים (למשל, טמפרטורה שגבוהה מ-28 מעלות או לחות שצונחת מתחת ל-50%).

פעולה :אם מזוהה חריגה, הסוכן מתערב בצורה אוטונומית ומפעיל מנגנון אזהרה ויזואלי בממשק המשתמש תוך מתן הנחיה אופרטיבית מיידית כגון: "סכנת התייבשות - הפעל קירור מיד" או "מצב אופטימלי".

היכן זה מתבטא בקוד:  הלוגיקה ממומשת בתוך הפונקציה fetch_iot_data  תחת הבלוק של לוגיקת סוכן חכם אוטונומי, ומופעלת בכל סנכרון נתונים מחודש מול הענן.

חלק שלישי : סגירת הפרויקט _( 20 נקודות)

הכינו מסמכים המתארים את הפרויקט שלכם:

- יש לבנות תיק למתכנת הכולל את שמות כל הקבצים המרכזיים, פונקציות מרכזיות, קטעי קוד/תבניות עיצוב מעניינים שהשתמשתם בהם.

תיק מתכנת- פרויקט OnlyPlants

1. שמות הקבצים המרכזיים

המערכת בנויה בארכיטקטורה מונוליתית-מודולרית בתוך מחברת ענן, המחולקת ל-4 שכבות לוגיות מרכזיות:

- Module 1: Environment & Config - מודול התקנות, הגדרת משתני סביבה  וטעינת קבצים מהגיטהאב.

- Module 2: NLP & RAG Engine- מודול המכיל את המחלקה OrchidAdvancedRAGSystem. אחראי על קריאת קבצי PDF, ניקוי טקסט (Stop Words, Stemming), בניית אינדקס הפוך וחיפוש סמנטי.

- Module 3: Core Backend & Cloud Services - הלב הפועם של המערכת. מכיל את ההתממשקות ל-Firebase, פונקציות ה-IoT, מודלי הבינה המלאכותית (LLM ו-Computer Vision) ואלגוריתמי המשחוק.

- Module 4: Frontend UI  - שכבת התצוגה. מכילה את עיצוב ה-CSS המותאם אישית ואת חלוקת המערכת ל-6 כרטיסיות אינטראקטיביות המסונכרנות עם מצב המערכת.

2. פונקציות הליבה המרכזיות

- gemini_generate(prompt, system_instruction)- פונקציית מעטפת מותאמת אישית לתקשורת מול מודל ה-LLM. הפונקציה מגדירה תצורת חשיבה מינימלית כדי להבטיח זמני תגובה מהירים לממשק הלקוח.

- fetch_iot_data(feed_name, limit_val, current_points- פונקציה אסינכרונית המושכת נתוני טלמטריה בזמן אמת משרת ה-Proxy. היא משלבת בתוכה לוגיקת "סוכן חכם" שמקפיץ התראות אם האקלים מסכן את הסחלבים.

- load_telemetry_fallback(feed_name, warning_msg)- פונקציית ההישרדות של המערכת. מופעלת אוטומטית במקרה של קריסת שרת החיישנים, ושואבת את הנתונים התקינים האחרונים שנשמרו במסד הנתונים בענן.

- get_big_data_plot()- פונקציית ניתוח נתונים המשתמשת ב-Apache Spark. היא מפעילה על נתוני הענן תהליך MapReduce כדי לחשב ממוצעים יומיים של לחות וטמפרטורה, ומחזירה גרף חזותי.

- analyze_plant_image_with_points(image_path, current_points)- פונקציה המקבלת תמונה מהמשתמש, מזינה אותה למודל ראייה ממוחשבת לזיהוי מחלות, ומעדכנת את הניקוד הגלובלי של המשתמש.

3. קטעי קוד, תבניות עיצוב וארכיטקטורה מעניינת

א. תבנית Singleton ו-Lazy Loading למודל ה-AI

הבעיה: טעינת מודל רשת עצבית לראייה ממוחשבת היא תהליך יקר שגוזל זמן וזיכרון. קריאה ל-API חיצוני גרמה לשגיאות רשת.

הפתרון: יישמנו תבנית Lazy Loading שמורידה את המודל לוקאלית רק בפעם הראשונה שהמשתמש לוחץ על כפתור הסריקה. לאחר מכן, המודל נשמר בזיכרון ה-Cache כמשתנה גלובלי וזמין לפעולה מיידית.

ב. מנגנון עמידות לתקלות

הבעיה: תלות בשרת IoT חיצונים עלולה להשבית את לוח הבקרה לחלוטין אם השרת נופל.

הפתרון: עטפנו את קריאת הרשת בבלוק try-except. אם מתגלה נתק, המערכת קולטת את השגיאה, מדלגת לפונקציית ה-Fallback, ושולפת את גיבוי הנתונים מ-Firebase. המשתמש חווה רציפות תפקודית ומקבל חיווי מסודר שמערכת עברה למצב עבודה אופליין.

try:

response = requests.get(proxy_endpoint, timeout=60)

# ... Process live data ...

except Exception as e:

# Catch network crash & jump to fallback database instantly

return load_telemetry_fallback(feed_name, "🚨 Connection Failure: Live IoT node is unreachable.")

ג. עיבוד נתונים מקבילי (MapReduce) עם PySpark

השתמשנו ב- MapReduce כדי לעבד מידע עתק היסטורי ממסד הנתונים בצורה יעילה:

- Map: חילוץ התאריך, הטמפרטורה, הלחות והספרה '1' (לצורך ספירה) מכל רשומה.

- Reduce: סכימת הטמפרטורות, הלחות וכמות הרשומות עבור כל תאריך נתון.

- MapValues: חלוקת הסכום בכמות לקבלת ממוצע אקלים יומי מדויק.

ד. ניהול מצב גלובלי ב-UI

כדי לאפשר חוויית משחוק רציפה, השתמשנו באובייקט gr.State() של Gradio. משתנה זה שומר את ניקוד ה-Bio-Points של המשתמש ומעביר אותו כ-Reference בין כל כרטיסיות המערכת (סריקת תמונה, משימות יומיות, קריאת חיישנים), מה שמאפשר עדכון של הדרגה בכל חלקי הממשק בו-זמנית ובזמן אמת.

- יש לבנות תיק למשתמש , הכולל הסבר כללי על המערכת , פירוט מסכים, מעברים בין מסכים והסבר על טעויות אפשרויות.

תיק משתמש -מערכת OnlyPlants

1. הסבר כללי על המערכת

מערכת OnlyPlants היא פלטפורמת ענן חכמה לחקלאות מדויקת, המיועדת למגדלי סחלבים. המערכת מרכזת בלוח בקרה אחד נתוני אקלים בזמן אמת, תחזיות חכמות, עיבוד שפה טבעית ללמידה וייעוץ, וראייה ממוחשבת לאבחון מחלות צמחים. כל זאת תוך שילוב מערכת משחוק  המעודדת את המשתמש לתחזק את גידול הסחלבים שלו בעזרת משימות יומיות וצבירת נקודות.

2. פירוט מסכים ומעברים

הממשק תוכנן כאפליקציית עמוד יחיד. הניווט בין המסכים חלק ומתבצע באמצעות לשוניות בחלקו העליון של הממשק. שורת הסטטוס העליונה, המציגה את דרגת המשתמש וכמות הנקודות שצבר, מרחפת ונשארת קבועה ללא תלות במסך שבו הוא נמצא.

המערכת מחולקת ל-6 מסכים מרכזיים:

- Live Dashboard: המסך הראשי. מציג כרטיסיות נתונים ברורות של טמפרטורה, לחות, ואור. בנוסף, המסך כולל בלוק חיזוי וגרף מתקדם המציג את היסטוריית האקלים של הצמח.

- IoT Telemetry: מסך טכני המאפשר למשתמש לבקש דגימה יזומה של נתונים מרכיבי ה-IoT בשטח, לסנכרן אותם מול ענן ה-Firebase, ולצפות בטבלת יומן הפעילות.

- Ask the Agronomist: שורת חיפוש המאפשרת למשתמש לשאול שאלות מורכבות על סחלבים ולקבל תשובה מעובדת מתוך ספריה אקדמית סגורה.

- AI Chatbot: מסך צ'אט חופשי שבו המשתמש יכול לשוחח עם ה-AI של האפליקציה לקבלת טיפים מהירים, עידוד, והסברים על אופן השימוש במערכת.

- AI Scan: מסך שבו המשתמש מעלה תמונה של עלה הסחלב מהמחשב, ומקבל אבחון מיידי של מצב בריאות הצמח.

- Task Board: מסך המציג רשימת פעולות לטיפול בצמח ואינטראקציה עם המערכת. סימון משימות ולחיצה על כפתור ההגשה מעדכנים את הניקוד הכללי.

3. פתרון תקלות וטעויות אפשריות

המערכת מתוכננת להכיל טעויות אנוש ותקלות רשת בצורה ידידותית:

- אובדן תקשורת לחיישנים: אם שרת החיישנים נופל או שהמשתמש חווה ניתוק, המערכת אינה קורסת. במקום זאת, מוצגת כרזה אדומה ובולטת המיידעת את המשתמש שהמערכת עברה באופן אוטומטי להצגת נתוני הגיבוי האחרונים שנשמרו בענן ההיסטורי.

- כשל בסריקת התמונה: אם סריקת התמונה נכשלת, במקום לזרוק שגיאת מערכת מפחידה, המשתמש יקבל הודעה מסודרת והוא לא יאבד נקודות.

- חוסר מציאת מידע במנוע ה-RAG: אם המשתמש ישאל שאלה שלא קשורה לסחלבים, המערכת תודיע במפורש: "I cannot find the answer in the uploaded papers" במקום להמציא מידע שגוי.

- התייחסו בתיק המשתמש לשקיפות אלגוריתמית – כיצד הבהרתם למשתמשים את האלגוריתמים והנתונים הנאספים בקוד שלכם?

שקיפות אלגוריתמית:

בעידן שבו בינה מלאכותית מקבלת החלטות, היה לנו חשוב ליישם עקרונות של שקיפות מוחלטת כלפי המשתמשים שלנו:

- הבהרת גבולות מנוע ה-AI: בכותרת המסך של מנוע החיפוש, הדגשנו במפורש בפני המשתמש: "Submit multi-word questions to cross-reference text-chunks with 5 core orchid research papers". בכך הבהרנו לו שה-AI לא שואב מידע מכלל האינטרנט, אלא אך ורק ל-5 מאמרים אקדמיים שנמצאים במסד הנתונים שלנו.

- תצוגת אחוזי ביטחון: במסך הראייה הממוחשבת, המערכת אינה מספקת רק שורת פסק דין (כגון: "הצמח חולה"). במקום זאת, היא חושפת את ההתלבטות האלגוריתמית ומציגה למשתמש התפלגות סטטיסטית של התוצאות הסבירות ביותר ואת אחוזי הביטחון שלהן. זה עוזר למשתמש להבין שמדובר בהערכה הסתברותית של האלגוריתם.

- שקיפות באיסוף נתונים: במסך הטלמטריה מצוין במפורש שכל לחיצה על סנכרון גוררת העתקה של המידע ושמירתו בענן: "The latest data channel... has been retrieved and archived". בנוסף, גרף ה-Big Data במסך הראשי מציג למשתמש באופן גלוי איזה מידע היסטורי שלו מעובד.

- הסבר על קבלת החלטות ממוכנת (הסוכן החכם):

כאשר מערכת הלוגיקה מתריעה על סכנה (למשל סכנת התייבשות), ההתראה נפתחת בכותרת: סוכן אוטונומי: חיווי זה מבהיר למשתמש כי ההמלצה התקבלה על ידי אלגוריתם שפועל ברקע ומנטר את המדדים באופן אקטיבי, ולא מדובר בהתראת מערכת רגילה.

- יש להכין סרטון קצר של 30-60 שניות, המתאר את השימוש במערכת. הסרטון משמש כ – elevator pitch  למערכת שלכם, כלומר יש לכלול בו הסבר מקצועי ועם זאת שיווקי , המדגיש את האלמנטים המיוחדים של המערכת שבניתם. יש להגיש את הסרטון בפורמט mp4.

https://drive.google.com/file/d/1K6ZPppTvXpuxJuZJel6pFYCU1f_IIxPP/view?usp=sharing

הוראות הגשה:

- יש להגיש את התרגיל בצוותים, בתיקיית ה –GIT שלכם, וכן בתיקייית התרגיל ב moodle. חובה לכלול קישור לתיקיית הגיט בקובץ במוודל.

- יש להגיש במוודל קובץ זיפ הכולל קובץ וורד ובו מענה לשאלות, וקישור ל- notebook   ובו הקוד שלכם   (יש לוודא שהקישור פומבי ונגיש).

- כותרתו  של הקובץ תהיה HW3_TEAMNAME

- שימו לב כי כל העבודות חייבות להיות שונות זו מזו.אנו מריצות תוכנה לבדיקת עבודות זהות. עבודות שייראו דומות ייפסלו ויינתן עליהן ציון 0.

בהצלחה!